Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Se han llevado a cabo reuniones semanales para evaluar que el avance del proyecto ocurra según lo planificado, discutiendo tareas y cambios relevantes para las entregas de documentación y de avances en el desarrollo del proyecto. Ej: Modelamiento de base de datos, diseño de mockups con las distintas funcionalidades del sistema, vistas 4+1 (diagramas de: componentes, secuencias, despliegue, as is y to be) preparación del entorno de trabajo mediante github. Se decidió cambiar el backend que inicialmente se trabajaría en django, a node.js (se actualizó la información en el documento “1.5_GuiaEstudiante_Fase 1_Definicion Proyecto APT”) |
| --- | --- |
| Objetivos | Se mantienen los mismos presentados anteriormente, los cuales son: Desarrollar una plataforma tecnológica que gestione de manera eficiente y centralizada el ingreso de vehículos al taller, optimizando tiempos, mejorando la comunicación y asegurando la trazabilidad de la información. Facilitar la programación y control de los ingresos de vehículos. • Permitir la gestión en tiempo real de estados y pausas del proceso. • Integrar la comunicación y la documentación en una sola plataforma. • Generar reportes automáticos para la toma de decisiones. |
| Metodología | Al igual que los objetivos, la metodología a utilizar no presenta cambio alguno, siendo esta SCRUM, debido a debido a que es un proyecto que su alcance puede variar de lo que se estableció en un inicio y al hacer entregas en cortos periodos de tiempo esto permite ir modificando lo necesario para ajustar el producto hasta su entrega final. |
| Evidencias de avance | - Vistas 4 +1 - Mockup inicial con funcionalidades según usuario - Modelo bd - Historias de usuario - Formalización de Documento de requerimientos Anexo: los documentos presentados anteriormente, pueden ser modificados en el transcurso del proyecto según necesidad. |

| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |  |  |  |  |  |  |
| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| - Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | Definir criterios de aceptación. Automatizar pruebas. | Definición clara de criterios de aceptación en base a estándares de calidad y seguridad. Automatización de pruebas de integración y de rendimiento | Postman. JMeter. Selenium. | 2 semanas | Jesús Luces. | El realizar las pruebas siguiendo los estándares de seguridad y calidad (ISO 25010) |
| -Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. | Planificar y supervisar desarrollo del proyecto | Elaborar cronograma, asignar tareas, monitorear avances y proponer soluciones a desviaciones. | Jira, Discord, | 17 semanas | Nicolas Agurto | Riesgo: cambios de requerimientos. Lograr Facilitador: reuniones semanales de seguimiento. |
| - Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. | Construir modelos de datos escalables | Diseñar base de datos relacional con tablas normalizadas y relaciones según necesidades del taller. | MySQL, diagramas ER | 4 semanas | Jesús Luces | Riesgo: ajustes en requerimientos de reportes. |
| - Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | Programar aplicación backend y frontend | Implementar funcionalidades según backlog, asegurando integración entre frontend y backend | Equipo de desarrollo (PC/Notebook). Repositorio Git. Entorno de desarrollo (React/Node.js, SQL). El Hosting condicional para pruebas. Navegadores y un smartphone para pruebas responsivas. | 12 semanas | Matias Espinoza | Dificultad: sincronización de API y componentes. Facilitador: pruebas unitarias constantes. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Durante la fase inicial del proyecto, se identificaron dos desafíos que impactaron el cronograma original. El primero fue la dificultad para agendar sesiones de seguimiento con el Subgerente de Flota Nacional, lo cual fue crucial para la validación de requerimientos y la aclaración de dudas. Adicionalmente, el período de Fiestas Patrias en septiembre resultó en una disminución de la disponibilidad del equipo y de los stakeholders, lo que generó una breve descoordinación y afectó la continuidad de las tareas planificadas.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado Se cambió el framework a utilizar para el backend, en lugar de django, optamos por Node.js debido a que consideramos que era una mejor opción para un desarrollo integral y porque se utiliza mucho en el mercado actual. Se retrasó el inicio del desarrollo debido a retrasos en la comunicación con el cliente por lo que el desarrollo de la documentación clave fue comprometida generando una leve desviación en el tiempo del desarrollo.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Consideramos que según nuestra planificación estamos retrasados en la fase inicial de desarrollo del código, debido a ese percance en el tiempo que se obtuvo toda la documentación inicial, para ello hemos planeado dedicar más tiempo del que estábamos utilizando, para así evitar lo más posible alejarnos de la guía planificada en nuestra carta gantt.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.