Proyecto taller Pepsico

Capstone.

Profesor: LUIS ALBERTO BRAVO YANES

Integrantes: Matias Espinoza, Jesús Luces y Nicolás Agurto

Sección: 004D

Fecha: 30/10/2025

# Contenido

Contenido	2

1. Resumen Ejecutivo:	3

2. Introducción y Contexto:	3

1.1. Problema de Negocio	3

1.2. Objetivo General	3

1.3. Alcance del Proyecto	4

3. Metodología de Trabajo:	4

4. Resumen de Sprints:	4

5. Impedimentos y Mitigaciones:	6

6. Próximos Pasos:	6

5.1. Sprint 5: Estabilización, Pruebas de Aceptación (UAT) y Corrección	6

5.2. Elaboración de la Documentación Final	6

5.3. Preparación para la Entrega y Defensa	7

7. Anexos:	7

# Resumen Ejecutivo:

El presente informe detalla el avance del proyecto "Digitalización Taller Pepsico". La problemática abordada es la gestión de flota manual de PepsiCo Chile, que provoca problemas severos de control y trazabilidad.

A la fecha, tras dos meses de desarrollo, el proyecto se encuentra en una etapa avanzada de ejecución. Se ha completado la totalidad de las vistas de la aplicación (Front-end) y su correspondiente conexión y funcionalidad con la base de datos (Back-end). Los módulos de autenticación, gestión de usuarios, agendamiento de citas, registro de Órdenes de Trabajo (OT) y la trazabilidad completa del proceso (asignación, pausas, finalización) se encuentran funcionales e integrados.

El equipo se encuentra actualmente en la fase final de desarrollo, abordando los módulos de reportes automáticos y gestiones secundarias (Prioridad BAJA del backlog).

# Introducción y Contexto:

### 1.1. Problema de Negocio

PepsiCo Chile gestiona una gran flota de camiones a nivel nacional. El proceso de ingreso de vehículos a los talleres para mantenimiento o reparación se realiza actualmente de forma manual, utilizando hojas de cálculo y comunicación vía WhatsApp. Este método obsoleto provoca problemas de control, falta de trazabilidad, coordinación deficiente y una nula capacidad para medir los tiempos de reparación o inactividad.

El Subgerente de Flota Nacional, Alexis González, busca una solución tecnológica que permita digitalizar y automatizar este proceso.

### 1.2. Objetivo General

Desarrollar una plataforma tecnológica que gestione de manera eficiente y centralizada el ingreso de vehículos al taller, optimizando tiempos, mejorando la comunicación y asegurando la trazabilidad de la información.

### 1.3. Alcance del Proyecto

El proyecto contempla el desarrollo de una plataforma web responsiva con perfiles diferenciados, gestión de estados y pausas del proceso, y generación de reportes automáticos.

Esta versión inicial no incluye la integración con sistemas ERP externos, módulos financieros de costos o una aplicación móvil nativa.

# Metodología de Trabajo:

Se seleccionó la metodología Scrum debido a la naturaleza variable de los requisitos del proyecto y la necesidad de entregar valor de forma temprana al stakeholder. El trabajo se estructuró en Sprints de 2 semanas.

Los roles del equipo de desarrollo son:

- Nicolás Agurto: Scrum Master y Documentador.

- Jesús Luces: Responsable de Arquitectura y Back-end (Node.js, SQL).

- Matías Espinoza: Responsable de Interfaz y Experiencia de Usuario (React).

La gestión de la propiedad del producto se formaliza de la siguiente manera:

- Alexis González (Subgerente de Flota): Se mantiene como el Stakeholder principal, siendo la fuente de verdad de los requerimientos. Se coordinan reuniones de validación estratégica mensualmente para asegurar la alineación del producto final con sus objetivos.

- Profesor Guía: Asume el rol de Product Owner (PO) Delegado. La comunicación y validación de los avances funcionales, el orden del Product Backlog y la aprobación de los Sprint Reviews se realizan semanalmente con el profesor guía, garantizando la continuidad y el feedback constante en el proceso de desarrollo.

# Resumen de Sprints:

A continuación, se detalla el trabajo completado en los ciclos de desarrollo.

Sprints 1-3: Desarrollo de la Funcionalidad Central (Completados)

- Objetivos Completados: Implementar la arquitectura base, autenticación de usuarios, gestión de roles (CRUD Admin), agendamiento de citas, registro de ingreso de vehículos (creación de OT), gestión de documentación fotográfica inicial, y la trazabilidad completa de estados de la OT (asignación, pausa y finalización).

- Trabajo Completado (Evidencia):

  - Se ha completado el 100% del desarrollo front-end (Matías Espinoza), incluyendo todas las vistas y componentes visuales para los roles definidos (Jefe de Taller, Mecánico, Guardia, Recepcionista).

  - Se completó el desarrollo back-end (Jesús Luces), incluyendo los endpoints de autenticación, el modelo de datos (Usuarios, Roles, Vehículos, OT) y toda la lógica de negocio para la gestión de estados y agendamiento.

  - Funcionalidad Integrada y Verificada: El flujo completo del sistema está funcional. Un usuario puede autenticarse (HU 1.1), registrar un vehículo (HU 2.3), asignarlo (HU 3.1), gestionar sus pausas (HU 3.4) y finalizar la OT (HU 3.3).

- Evidencia Visual (Pantallazos):
[Aquí insertas tus pantallazos del sistema real]

Sprint 4: Reportes y Módulos Secundarios (En Ejecución) (Retoque menor)

- Objetivo del Sprint (Sprint Goal): "Implementar la generación de reportes automáticos y las funcionalidades secundarias de gestión de activos."

- Sprint Backlog (Compromiso):

  - HU 6.1: Reporte de Tiempos de Ciclo.

  - HU 6.2: Reporte de Productividad por Mecánico.

  - HU 4.4: Reporte de Repuestos Utilizados.

  - HU 6.3: Exportar reportes a CSV/Excel.

  - HU 7.1 y 7.2: Gestión de Llaves.

- Trabajo en Progreso: A la fecha de este informe, el desarrollador back-end (Jesús Luces) se encuentra en proceso de implementar las consultas SQL complejas para la generación de reportes. Paralelamente, el desarrollador front-end (Matías Espinoza) está implementando las vistas de la sección "Reportes" y la lógica de sus filtros.

# Impedimentos y Mitigaciones:

Impedimento: Descoordinación leve del equipo durante el período de Fiestas Patrias en septiembre, afectando la planificación inicial de la Carta Gantt.

Mitigación: Se realizó una re-planificación del Sprint 1, ajustando la carga de Puntos de Historia para compensar los días perdidos, asegurando la entrega del MVP sin afectar la fecha final.

# Próximos Pasos:

Una vez concluido el Sprint 4 (actualmente en ejecución), el proyecto entrará en su fase final (Fase 3), la cual se centrará en la estabilización del producto, la validación formal con el stakeholder y la preparación de los entregables finales.

Las actividades planificadas son las siguientes:

#### 5.1. Sprint 5: Estabilización, Pruebas de Aceptación (UAT) y Corrección

El último sprint de desarrollo no se enfocará en nuevas funcionalidades, sino en asegurar la calidad y robustez del producto completo.

- Pruebas de Regresión: Se ejecutarán pruebas integrales para asegurar que los nuevos módulos de reportes (Sprint 4) no hayan introducido errores en las funcionalidades centrales (Sprints 1-3).

- Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT): Se coordinará una sesión formal con el stakeholder (Alexis González) para que valide el flujo completo del sistema en un entorno de pruebas.

- Corrección de Errores (Bug Fixing): Se gestionará un backlog final de errores o bugs que surjan durante las pruebas UAT, dedicando el sprint a su resolución priorizada.

#### 5.2. Elaboración de la Documentación Final

Paralelamente al Sprint 5, el Scrum Master (Nicolás Agurto) se enfocará en la redacción de la documentación de soporte requerida para la entrega del proyecto:

- Manual de Usuario: Se crearán guías detalladas y segmentadas por rol (Supervisor, Mecánico, Guardia/Receptor) para facilitar la capacitación y adopción de la plataforma.

- Manual de Administración: Se elaborará un documento técnico (dirigido al equipo de TI de PepsiCo) que detalle la gestión de usuarios, roles, y configuraciones del sistema.

#### 5.3. Preparación para la Entrega y Defensa

La etapa final del proyecto consistirá en consolidar todos los artefactos para la evaluación final:

- Consolidación del informe final y todos sus anexos (incluyendo el código fuente).

- Preparación de la presentación y el entorno de demostración (demo) para la defensa del título.

# Anexos:

- Anexo A: Historias de Usuario

- Anexo B: Requerimientos Funcionales

- Anexo C: Backlog Priorizado

- Anexo D: Actas de Reunión Semanal

- Anexo E: Muestra de Códigos y Base de Datos

- Anexo F: Diagramas 4+1

- Anexo G: Base de Datos